**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КАМЧАТСКИЙ КРАЙ**

**ТИГИЛЬСКИЙ РАЙОН**
 **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО**

 **ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «село Воямполка»**

 688902 Камчатский край С.П.С. Воямполка» ул. Гагарина 13,

телефон\факс 22-0-21

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 «09» апреля 2021 г. № 13

**О порядке содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения сельского поселения «село Воямполка» Тигильского муниципального района**

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 10.12.95 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в целях организации и осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельского поселения « село Воямполка» Тигильского муниципального района, администрация

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения « село Воямполка» Тигильского муниципального района, согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде информации сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации главтехцентр.

3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального обнародования.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы администрации сельского

поселения «село Воямполка» Т.И.Кечуванта

 Приложение к постановлению

главы администрации сельского поселения

«село Воямполка» от 09.04.2021 № 13

**Положение**

**О порядке содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения сельского поселения «село Воямполка» Тигильского муниципального района**

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 10.12.95 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Уставом сельского поселения «село Воямполка» Тигильского муниципального района и определяет порядок содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения сельского поселения «село Воямполка» Тигильского муниципального района.

Глава 1. Общие положения.

Положение определяет организационно-правовое, финансовое, материально-техническое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта сельского поселения «село Воямполка» Тигильского муниципального района. Настоящее Положение не распространяется на правоотношения, возникающие при осуществлении дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог федерального и областного значения. Основной целью содержания и ремонта автомобильных дорог является обеспечение круглогодичного безопасного и бесперебойного движения автомобильных транспортных средств. Финансирование работ по содержанию и ремонту муниципальных автомобильных дорог осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения «село Воямполка» Тигильского муниципального района, допускается привлечение инвестиций и прочих источников финансирования, разрешенных законом.

Статья 1. Понятия, применяемые в настоящем Положении В настоящем Положении используются следующие основные понятия: автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное 3 полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся её технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог; автомобильные дороги общего пользования местного значения - автомобильные дороги, расположенные в границах сельского поселения «село Воямполка» Тигильского муниципального района, в соответствии с Реестром муниципального имущества сельского поселения «село Воямполка» Тигильского муниципального района.

дорожная деятельность - деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;

ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по воспроизводству ее первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик, при котором производится возмещение износа покрытия, восстановление и улучшение его ровности и сцепных качеств, устранение всех деформаций и повреждений дорожного покрытия, земляного полотна, дорожных сооружений, элементов обстановки и обустройства дороги, организация и обеспечение безопасности движения;

содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги (комплекс работ по уходу за дорогой, дорожными сооружениями и полосой отвода, профилактика и устранение мелких повреждений, зимнее содержание и озеленение дороги), оценке её технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

 Зимнее содержание - работы и мероприятия по очистке от снега, предупреждению образования и ликвидации зимней скользкости и борьбе с наледями.

Статья 2. Предмет регулирования настоящего Положения

1. Настоящее Положение определяет порядок планирования проведения ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения сельского поселения «село Воямполка» Тигильского муниципального района (далее - автомобильные дороги), включённых в перечень Реестра муниципального имущества «село Воямполка» Тигильского муниципального района

2. Настоящее Положение не определяет порядок проведения капитального ремонта автомобильных дорог, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Минтранса РФ от 12.11.2007 № 160 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них».

Статья 3. Цели содержания и ремонта автомобильных дорог:

— поддержание бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам;

— поддержание безопасных условий движения транспортных средств по автомобильным дорогам; — обеспечение сохранности автомобильных дорог.

Статья 4. Мероприятия по организации и проведению работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог Организация и проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог включают в себя следующие мероприятия:

 1) оценку технического состояния автомобильных дорог;

2) разработку проектов работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и (или) сметных расчётов стоимости работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее - проекты и (или) сметные расчёты по ремонту и (или) содержанию автомобильных дорог);

3) проведение работ по ремонту и (или) содержанию автомобильных дорог;

4) приёмку работ по ремонту и (или) содержанию автомобильных дорог.

 Глава 2. Планирование и формирование работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог

Статья 5. Оценка технического состояния автомобильных дорог

1. В целях организации планирования работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог на текущий год и плановый период, администрация сельского поселения «село Воямполка» Тигильского муниципального района на основании созданной комиссии, обеспечивает проведение оценки технического состояния автомобильных дорог не реже одного раза в год в соответствии с Порядком проведения оценки технического состояния автомобильных дорог, установленным Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 № 150 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог». При необходимости для проведения оценки технического состояния автомобильных дорог могут привлекаться специалисты. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог:

 1) устанавливается степень соответствия транспортноэксплуатационных характеристик автомобильной дороги требованиям технических регламентов;

2) составляется акт осмотра автомобильной дороги;

Статья 6. Формирование плана проведения работ по ремонту или содержанию автомобильных дорог

 По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог, формируется план проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, в котором отражается перечень и протяженность автодорог или участков дорог подлежащих ремонту и содержанию.

Глава 3. Порядок содержания автомобильных дорог местного значения.

Статья 7. Цели и задачи содержания автомобильных дорог.

 1. Содержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов в целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог.

2. Основной задачей содержания дорог является осуществление в течение всего года (с учётом сезона) комплекса профилактических работ по уходу за дорогами, дорожными сооружениями, а также устранение незначительных деформаций и повреждений конструктивных элементов дорог и дорожных сооружений, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дорог и дорожных сооружений, отвечающее требованиям ГОСТ РФ 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

Статья 8. Виды работ и мероприятия по содержанию автомобильных дорог

1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог организуются и осуществляются с учётом двух временных периодов: весенне-летне-осеннего и зимнего.

2. Состав и виды работ по содержанию автомобильных дорог определяются в соответствии с Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, утверждённой Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12.11.2007 № 160.

В состав работ по содержанию дорог входят:

 - исправление разрушенных участков земляного полотна, защитных и укрепительных устройств, подводящих и отводящих русел у мостов и труб;

- укрепление обочин; подсыпка, срезка и планировка неукрепленных обочин; устранение мелких деформаций и повреждений на укрепленных обочинах;

- скашивание травы и вырубка кустарника на обочинах, откосах;

 - ликвидация съездов в неустановленных местах, профилировка тракторных путей.

- устранение мелких деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, колей и др.), исправление кромок (бордюров) на всех типах покрытий, заливка трещин на асфальтобетонных покрытиях, восстановление и заполнение швов в цементобетонных покрытиях; защита цементобетонных покрытий от поверхностных разрушений;

- восстановление профиля щебеночных и гравийных покрытий, а также грунтовых улучшенных дорог с добавлением материалов;

- профилирование грунтовых дорог, восстановление профиля и улучшение проезжей части грунтовых дорог щебнем, гравием, шлаком и другими материалами; - очистка дорожных покрытий от грязи, устранение скользкости;

 - очистка дорог от снега, уборка снежных валов с обочин, очистка от снега и льда автобусных остановок, площадок;

- борьба с зимней скользкостью; восстановление существующих и создание новых баз противогололедных материалов и подъездных путей к ним;

- антисептирование, окраска и нанесение защитных покрытий на пролетные строения, опоры и другие элементы;

- замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков;

 - восстановление и нанесение вновь дорожной разметки;

- окраска обстановки и элементов обустройства дорог, содержание их в чистоте и порядке;

- содержание в чистоте и порядке автобусных остановок, площадок отдыха и элементов их обустройства и т.п.; исправление отдельных повреждений элементов архитектурно-художественного оформления дорог, надлежащий уход за этими элементами;

3. Работы по содержанию автомобильных дорог проводятся с учётом Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения «село Воямполка».

Статья 9. Подготовительные мероприятия к выполнению работ по содержанию автомобильной дороги

1. Подрядчик, осуществляющий работы по содержанию автомобильных дорог, перед проведением соответствующих работ принимает меры к обеспечению безопасности для водителей, пассажиров транспортных средств и пешеходов на участке дороги, на котором планируется выполнение работ по содержанию, путём установки соответствующих дорожных знаков или иными техническими средствами организации дорожного движения, а также распорядительно-регулировочными действиями.

2. В случае, если работы по содержанию автомобильных дорог могут создать серьёзную угрозу безопасности дорожного движения, администрация поселения осуществляет следующие действия:

 - разрабатывает совместно с подрядчиком, осуществляющим работы по содержанию автомобильных дорог, схему организации дорожного движения и согласовывает схему с органами государственной инспекции безопасности дорожного движения;

- принимает постановление о временном ограничении или прекращении движения на автомобильной дороге, на которой планируется проведение работ по содержанию, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», действующими Правилами по охране автомобильных дорог и дорожных сооружений, утвержденными постановлением Совета Министров РСФСР от 05.03.1969 № 129;

- направляет постановление о введённом ограничении или прекращении движения в орган государственной инспекции безопасности дорожного движения; - обеспечивает информирование населения о предстоящем ограничении или прекращении дорожного движения на участке дороги, на которой планируется проведение работ по содержанию, путём размещения информации на сайте администрации муниципального района в сети "Интернет" и в средствах массовой информации.

 - подрядчик, осуществляющий работы по содержанию автомобильных дорог, в случае, если работы по содержанию автомобильных дорог могут создать серьёзную угрозу безопасности дорожного движения, приступают к работам после осуществления администрацией поселения действий, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, предварительно установив перед участками автомобильной дороги, на которых предполагается осуществление работ по содержанию, дорожный знак "Дорожные работы", знаки с указанием движения объезда транспортных средств или применяют иные технические средства для обеспечения безопасности дорожного движения.

Статья 10. Проведение работ по содержанию автомобильной дороги Проведение работ по содержанию автомобильной дороги осуществляется подрядчиком в соответствии с проектом и (или) сметным расчётом проведения работ. Работы по содержанию автомобильных дорог осуществляются в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарными нормами и правилами.

Статья 11. Приёмка результатов выполненных работ по содержанию автомобильных дорог

1. Приёмка результатов выполненных работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется в соответствии с условиями заключённого контракта на их выполнение путём оценки уровня содержания автомобильных дорог, проводимой в соответствии с порядком, утверждённым Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 № 150 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог».

2. В приёмке результатов выполненных работ принимают участие подрядчик, осуществивший работы по содержанию автомобильных дорог, представители заказчика, в соответствии с заключённым договором.

3. По результатам оценки выполненных работ по содержанию составляется акт о выполненных работах установленной формы, в котором отражаются, виды и объемы работ, которые были произведены на автомобильной дороге (участке автомобильной дороги).

Статья 12. Устранение недостатков выполненных работ по содержанию автомобильных дорог Подрядчик, осуществивший работы по содержанию автомобильной дороги, в случае, если в акте о выполненных работах по содержанию автомобильной дороги имеется отметка о некачественно выполненных работах, недостатки выполненных работ должны быть устранены в сроки, указанные в договоре.

Глава 4. Порядок ремонта автомобильных дорог местного значения

Статья 13. Цели ремонта автомобильных дорог Ремонт автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов в целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог.

Статья 14. Виды работ и мероприятия по ремонту автомобильных дорог

 Состав и виды работ по ремонту автомобильных дорог определяются в соответствии с Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, утверждённой Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12.11.2007 № 160. Под комплексом работ подразумевается:

 - восстановление размытых и разрушенных участков, укрепительные и другие работы, обеспечивающие устойчивость земляного полотна, восстановление существующих и устройство новых дренажей, системы водоотвода, осушительных канав, берегозащитных и противоэрозионных сооружений, ливневой канализации;

- восстановление существующего или устройство вновь земляного полотна и водоотвода на пересечениях, площадках для остановки, стоянках автомобилей;

- восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости; восстановление покрытий способами и методами, обеспечивающими повторное использование материала старого покрытия;

- усиление дорожных одежд; устройство более совершенных типов покрытий, используя существующие в качестве основания; устройство дорожных одежд вновь в местах подъемки или исправления земляного полотна;

- обработка щебеночных и гравийных покрытий вяжущим методом смешения на месте;

- восстановление, частичная или полная замена элементов мостового полотна (покрытия, гидроизоляции, защитных и выравнивающих слоев, тротуаров, ограждений, перил, бордюров, деформационных швов);

- восстановление, усиление, выправление, замена отдельных элементов пролетных строений и опорных частей;

- восстановление существующих и устройство недостающих остановочных, посадочных площадок на автобусных остановках, тротуаров и пешеходных дорожек.

 Основные мероприятия по ремонту автомобильных дорог проводятся в весенне-летне-осенний период.

Статья 15. Подготовительные мероприятия к выполнению работ по ремонту автомобильной дороги

 В целях обеспечения безопасности дорожного движения администрация Азеевского сельского поселения Ермишинского муниципального района совместно с организациями, осуществляющими работы по ремонту автомобильной дороги, разрабатывает схему движения транспортных средств и согласовывает схему с органами государственной инспекции безопасности дорожного движения. 10 2. Перед проведением работ по ремонту автомобильной дороги администрация поселения принимает постановление о временном ограничении или прекращении движения на автомобильной дороге. При издании постановления о введении ограничения администрация поселения обязана за 30 дней до начала введения временных ограничений или прекращения движения, информировать пользователей автомобильными дорогами путём установки знаков дополнительной информации, размещения информации на сайте администрации Ермишинского муниципального района в сети "Интернет", а также через средства массовой информации о причинах и сроках таких ограничений, а также о возможных маршрутах объезда. 3. Организации, осуществляющие работы по ремонту автомобильной дороги, размещают на месте проведения работ следующую информацию: наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, осуществляющего работы по ремонту, срок начала и окончания проведения ремонтных работ, а также размещают направление движения транспортных средств в целях объезда участка дороги, на которой проводится ремонт. 4. Временные ограничения или прекращение движения обеспечиваются организациями, указанными в постановлении администрации поселения о введении ограничения, посредством установки соответствующих дорожных знаков или иными техническими средствами организации дорожного движения, а также распорядительно-регулировочными действиями. Статья 16. Проведение работ по ремонту автомобильной дороги 1. Проведение работ по ремонту автомобильной дороги осуществляется организациями в соответствии с проектом и (или) сметным расчётом проведения работ. Работы по ремонту автомобильных дорог осуществляются в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарными нормами и правилами. 2. В случае проведения работ по ремонту автомобильных дорог организации, осуществляющие ремонт, обеспечивают проведение работ по содержанию участков автомобильных дорог или их отдельных элементов, находящихся в стадии капитального ремонта и ремонта, а также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, используемых для организации движения транспортных средств в зоне проведения работ. Статья 17. Приёмка результатов выполненных работ по ремонту автомобильных дорог 1. Приёмка результатов выполненных работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется в соответствии с условиями заключённого договора на их выполнение. 11 2. В приёмке результатов выполненных работ принимают участие подрядчик, организации, осуществившие работы по ремонту, заказчик. 3. По результатам оценки выполненных работ по ремонту составляется акт о выполненных работах установленной формы, в котором отражается, какие работы на автомобильной дороге (участке автомобильной дороги) произведены, качество выполненных работ, а также недостатки выполненных работ. Статья 18. Устранение недостатков выполненных работ по ремонту автомобильных дорог 1. Организациями, осуществившими работы по ремонту автомобильной дороги, в случае, если в акте о выполненных работах по ремонту автомобильной дороги имеется отметка о некачественно выполненных работах, недостатки выполненных работ должны быть устранены в сроки, указанные в контракте на их выполнение. 1. В случае, если в договоре сроки устранения недостатков выполненных работ не отражены, организация, осуществившая работы по ремонту автомобильной дороги, устраняет недостатки выполненных работ в разумные сроки, определяемые заказчиком по согласованию с приёмочной комиссией. Глава 5. Заключительные положения Статья 19. Контроль за обеспечением ремонта и содержания автомобильных дорог 1. Контроль за обеспечением ремонта и содержания автомобильных дорог осуществляет администрация Азеевского сельского поселения Ермишинского муниципального района. Статья 20. Источники финансирования работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог Мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения финансируются за счёт средств бюджета Азеевского сельского поселения Ермишинского муниципального района, а также возможно за счёт иных источников, не запрещённых законом